Grace Putri Wijaya-211110121

Kenny Rimba-211110404

Jimmy-211110476

CUTIE PATOOTIES’S

WEEKLY REPORT

Topik Project: E-commerce Website

Kami akan membangun sebuah website e-commerce yang memungkinkan pengguna membeli berbagai produk langsung dari pemilik situs, dengan kategori yang beragam, mulai dari kosmetik hingga barang antik. Website ini dikembangkan dengan tampilan yang menarik serta fungsionalitas lengkap, menghadirkan fitur-fitur utama seperti registrasi dan login pengguna, halaman produk, keranjang belanja, hingga checkout. Semua data pengguna dan transaksi tersimpan dalam database yang memastikan setiap pembelian tercatat dengan akurat, memberikan pengalaman belanja yang aman dan nyaman bagi pengguna. Kami menggunakan teknologi Next.js dan React untuk frontend, Express.js untuk backend, serta SQLite untuk penyimpanan data. Seluruh pengembangan dilakukan melalui GitHub dan akan di-containerisasi menggunakan Docker, untuk memastikan performa yang optimal dan skalabilitas yang tinggi.

# WEEK 1

A) Set Up and Configurations

Project Board (Plan): click me

Github Link: https://github.com/kennyrimba/IF-A-Sore-Devops-Cutie-Patooties

Commit Source Code (Create): click me

Commit Source Code (Create)

Problem Encountered:

Ada beberapa kasus dimana kode yang perlu diubah kami ada pada file yang sama. Misalnya: Dua developer edit backend pada server.js yang sama tanpa mengetahui sudah ada yang mengerjakan.

Prevention: Assign user di project board agar tidak terjadi tumpang tindih pada kolaborasi remote.

B) Delegation

- Membuat menu register: Kenny

- Membuat menu login: Kenny

- Membuat database: Jimmy dan Kenny

- Membuat fitur checkout: Kenny

- Membuat fitur untuk menambah produk: Kenny

- Setup express sebagai backend: Kenny

- Membuat tampilan awal website: Kenny

- Membuat laporan mingguan untuk pertama kali: Grace

- Push, Pull, Merge: Grace, Kenny, dan Jimmy

- Membuat Cart untuk menyimpan barang yang ingin dibeli: Jimmy dan Kenny

- Membuat First Modal saat pertama kali masuk: Grace

- Push ke Docker untuk containerisation: Grace, Kenny, dan Jimmy

- Membuat histori transaksi: Kenny